### ДОГОВОР №_______

### О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРРИИ

### г. Екатеринбург                                                                       «___» _________ 20___года

### Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в лице Заместителя Министра Богачёва Артема Алексеевича, действующего на основании приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 03.03.2015 № 594 «О наделении правом рассмотрения 
и подписи документов Заместителя Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области А.А. Богачёва», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган» с одной стороны, и ________________________________ именуемый в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом 
об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства 
от _________ 20__ года №__________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются обеспечить комплексное освоение территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102011:1217, площадью 346156 кв. метров, местоположение: участок находится примерно 
в 130 метрах по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: обл. Свердловская, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 13 (далее – Участок), или в границах земельных участков, образованных из Участка, в соответствии с условиями Договора.

1.2. Застройщик в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется:

1.2.1. подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в границах Участка и обеспечить их утверждение;

1.2.2. осуществить образование земельных участков из Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

1.2.3. осуществить на Участке или на земельных участках, образованных 
из Участка, предусмотренные Договором мероприятия по благоустройству, 
в том числе озеленению;

1.2.4. осуществить на Участке или на земельных участках, образованных 
из Участка, жилищное строительство в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

1.2.5. осуществить на Участке или на земельных участках, образованных 
из Участка, строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 
и передать их в государственную или муниципальную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

1.2.6. обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные указанными графиками сроки.

### 2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок договора устанавливается с _____________  до _______________.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Комплексное освоение территории в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка, осуществляется в следующих порядке и сроках.

3.1.1. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах Участка и обеспечение их утверждения в установленном порядке осуществляется в срок до 01 декабря 2016 года.

В случае, если в пределах указанного срока, в законодательство Российской Федерации будут внесены изменения, которые повлекут необходимость внесения изменений в разрабатываемую (подготовленную) Застройщиком документацию 
по планировке территории в границах Участка, срок, предусмотренный настоящим пунктом, увеличивается соразмерно сроку доработки документации по планировке территории в границах Участка, но не более чем на шесть месяцев.

3.1.2. Стороны Договора в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприятий 
по освоению территории в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства), в отношении каждого мероприятия 
с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, 
а также перечень объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и условия их передачи, предусмотренной п. 1.2.5 Договора.

3.1.3. Датой окончания жилищного и иного строительства на Участке, земельных участках, образованных из Участка, является дата выдачи 
в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего 
из объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории.

3.1.4. Мониторинг за ходом комплексного освоения территории в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка, осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории в границах Участка 
или в границах земельных участков, образованных из Участка, предусмотренным пунктом 3.1.2 Договора.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Уполномоченный орган вправе:

4.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью контроля 
за использованием Участка и его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;

4.1.2. требовать от Застройщика устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

4.1.3. оказывать содействие Застройщику в обеспечении комплексного освоение территории в границах Участка в пределах компетенции, установленной действующим законодательством.

4.2. Уполномоченный орган обязан:

4.2.1. выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.3. Застройщик обязан:

4.3.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;

4.3.2. обеспечивать Уполномоченному органу свободный доступ на Участок или на земельные участки, образованные из Участка, для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а также исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного 
и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий 
в пределах их компетенции;

4.3.3. подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в границах Участка и обеспечить их утверждение в установленном порядке в срок, указанный в пункте 3.1.1 Договора;

4.3.4. подготовить проект дополнительного соглашения к Договору, предусмотренного пунктом 3.1.2 Договора, и обеспечить его заключение между сторонами Договора в срок, установленный пунктом 3.1.2 Договора;

4.3.5. обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов строительства до передачи их собственникам 
или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации 
и обслуживания;

4.3.6. ежеквартально представлять в Администрацию городского округа Заречный и Уполномоченный орган отчет об исполнении условий Договора 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4.3.7. осуществить в полном объеме освоение Участка или земельных участков, образованных из Участка, независимо от привлечения к их освоению третьих лиц, за исключением случаев передачи Застройщиком прав и обязанностей по Договору. Привлечение третьих лиц к жилищному строительству, строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур (далее – объекты строительства) в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, 
не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору, 
за исключением случаев передачи Застройщиком прав и обязанностей по Договору;

4.3.8. немедленно извещать Уполномоченный орган и уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления 
о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем 
(или грозящем нанести) Участку, земельным участкам, образованным из Участка, 
а также объектам строительства, иному имуществу третьих лиц ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба;

4.3.9. не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, земельных участков, образованных из Участка, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической 
и санитарной обстановки на Участке, образованных участках, смежной 
и близлежащей территории;

4.3.10. возместить Уполномоченному органу убытки, причиненные ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Застройщика, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

4.3.11. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. (соблюдая условия эксплуатации Участка в охранных зонах инженерных коммуникаций), и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

4.3.12. в десятидневный срок со дня изменений юридического адреса 
и фактического места нахождения Застройщика, а также принятия решения 
о ликвидации или реорганизации Застройщика письменно уведомлять об этом Уполномоченный орган.

4.4. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

### 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Прекращение существования Участка в связи с его разделом 
или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные 
из Участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

5.2. В случае, когда Договор заключается и исполняется Застройщиком в части обеспечения жилищного и иного строительства с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, на права Застройщика, вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона 
от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

### 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях нарушения Застройщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также дополнительными соглашениями к нему, Застройщик выплачивает Уполномоченному органу неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0,1 (одной десятой) процента 
от размера первого арендного платежа, определенного по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды Участка.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения возложенных на них по Договору обязательств.

### 7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.

### 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в связи 
с возникновением обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

# 9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПРИСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

# 9.1. Изменение условий Договора по соглашению Сторон не допускается, 
за исключением случаев, когда изменение условий вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

# В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих обязательств.

# 9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление строительства и консервацию объектов строительства, незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней 
с момента, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.

# 9.3. После осуществления консервации объектов строительства Застройщик обязан переуступить права по Договору в части объекта, подвергшегося консервации, либо осуществить государственную регистрацию права собственности на объект, подвергшийся консервации, как на объект незавершенного строительства и осуществить отчуждение объекта незавершенного строительства третьему лицу 
с обязательством завершения строительства в пределах сроков, предусмотренных Договором.

# 9.4. При осуществлении государственной регистрации права собственности 
на объект незавершенного строительства Застройщик в течение семи календарных дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации права предоставляет Уполномоченному органу копию указанного свидетельства 
и кадастрового паспорта на объект незавершенного строительства.

### 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

10.3. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, 
а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной Стороны по существу, спор передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд Свердловской области.

10.4. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Уполномоченный орган: Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 111 | Застройщик: |
| --- | --- |
| Заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области А.А. Богачёв _________________________ (подпись) МП |  |